___________________________________________________

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo zhotovitele: 07/18

číslo stavby zhotovitele: 21804

(dále jen „dodatek“)

____________________________________________________

# dnešního dne, měsíce a roku:

# OBEC STRATOV

# Se sídlem:

# Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem

# IČ: 00239828

# bankovní spojení: číslo účtu: 8727191/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Nymburk

# jednající ve věcech smluvních: Josef Horvát, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HALKO stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, Kolín 2, PSČ: 280 02

IČ: 43090150		DIČ: CZ43090150

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 6956

bankovní spojení: č.ú.: 1412058/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

##### po vzájemné dohodě uzavírají jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

I. 	Předmět smlouvy

1.3	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci: „Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k žst.Stratov“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

V. Cena za dílo, platební podmínky

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební méněpráce a vícepráce v celkové výši takto:

Uznatelné náklady - méněpráce a vícepráce:

SO 101 - A Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady :

- odečet neuznatelných nákladů                                                                            -74 463,10 Kč

- méněpráce č.1	    -28 500,00 Kč

- méněpráce č.2	-212 055,00 Kč

- vícepráce č.1	10 690,00 Kč

- vícepráce č.2	4 020,00 Kč

- vícepráce č.3	227 700,00 Kč

SO 101 - A Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady	-72 608,10 Kč

Uznatelné náklady

– přesun neuznatelných nákladů, méněpráce a vícepráce celkem	-72 608,10 Kč

Neuznatelné náklady - méněpráce a vícepráce:

SO 101 - B Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady:

- přípočet neuznatelných nákladů z So 101 A	74 463,10 Kč

- méněpráce č.1	-29 622,30 Kč

SO 101 - B Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady:	44 840,80 Kč

Neuznatelné náklady

– přesun neuznatelných, méněpráce a vícepráce celkem	44 840,80 Kč

Cena stavebních méněprací a víceprací celkem bez DPH	-27 767,30 Kč

DPH 21%	-5 831,13 Kč

Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH	-33 598,43 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	2 498 607,09 Kč

Cena stavebních víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH	-27 767,30 Kč

Cena stavebních prací celkem bez DPH	   2 470 839,79 Kč

DPH 21%	518 876,36 Kč

Cena stavebních prací celkem včetně DPH	2 989 716,15 Kč

# XVIII.	Závěrečná ustanovení

18.4. 	Nedílnou součást tohoto dodatku přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací včetně méněprací a víceprací – tištěný

Ve Stratově, dne ……………… 				   V Nové Vsi I, dne ………………

….………………………………….	                                              ………………………………….

objednatel 	                                                                                     zhotovitel

Josef Horvát	                                                                           Ing. Jana Friedrichová

starosta obce                                                                           jednatel společnosti